АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13.05.2016 № 169

п. Большие Базы

# Об утверждении комплексной программы «Реформирование жилищно-коммунального комплекса и коммунальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения на 2016 - 2025 годы»

# (В ред. пост. от 16.03.2017 № 110; от 17.11.2017 № 599; от 16.02.2022 № 81)

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" для создания организационных, методологических и финансовых условий, обеспечивающих повышение энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы и реформирования коммунальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, администрация Ольховатского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную программу «Реформирование жилищно-коммунального комплекса и коммунальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения на 2016 – 2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. (Пункт 1 в ред. пост. от 16.03.2017 № 110)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном издании органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

| Глава администрации Ольховатского городского поселения | Ю.И. Пушкарный |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Ольховатского городского поселения

От 13.05.2016 № 169

(Пункт 1 в ред. пост. от 16.03.2017 № 110; от 16.02.2022 № 81)

Комплексная программа

«Реформирование жилищно-коммунального комплекса и коммунальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения на 2016 – 2025 годы»

рп. Ольховатка

2022г.

Комплексная программа

«Реформирование жилищно-коммунального комплекса и коммунальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения на 2016 – 2025 годы»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Комплексная программа «Реформирование жилищно-коммунального комплекса и коммунальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения на 2016 – 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик программы | Администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик-координатор программы | Администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Цели и задачи программы | Главной целью программы является повышение уровня и качества предоставляемых услуг жизнеобеспечения и повышение качества жилищных условий. Достижение поставленной цели будет осуществлено посредством решения нижеследующих задач: - снижение объемов потерь тепловой энергии; - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; - переход от оплаты за теплоресурсы по нормативу к оплате по факту потребленной тепловой энергии. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. 2. Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. 3. Доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. 4. Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета. 5. Стоимость сэкономленных ресурсов: -холодная вода; -теплоэнергия; -электроэнергия; - газ. 6. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 годы. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Информирование населения в СМИ о необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также проведение разъяснительной работы с гражданами Ольховатского городского поселения о целесообразности перехода от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов (путем установления приборов учета). 2. Оснащение объектов социальной сферы приборами учета. 3. Оснащение жилых многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. 4. Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений. 5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях. 6. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п.Малые Базы Ольховатского муниципального района Воронежской области. Строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений в р.п. Ольховатка Ольховатского муниципального района Воронежской области 7. Установка счетчиков холодной воды на скважинах. 8. Оборудование объектов преобразователями частоты и устройствами плавного пуска электродвигателей. 9. Обустройство уличного освещения. 10. Строительство биологических очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки для рп. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области. 11. Строительство (установка) блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Никитина, 26. 12. Строительство (установка) блочно-модульной котельной для жилых домов по ул. Славянская, 2а и по ул. Коммунальная, 1, расположенных в р.п. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы (табл.3) составляет 232256 тыс. руб. (32243 тыс. руб.- федеральный бюджет, 193458 тыс.руб. – обл.бюджет, 6627,4 тыс.руб.- бюджет Ольховатского городского поселения, 2928,5 тыс.руб. – внебюджетные источники), в том числе: 2016 год – 1034 тыс. руб. (400 тыс.руб. - бюджет Ольховатского городского поселения, 634 тыс.руб. – внебюджетные источники); 2017 год – 1141,5 тыс. руб. (725 тыс.руб. бюджет Ольховатского городского поселения, 416,5 тыс.руб. – внебюджетные источники); 2018 год – 2606 тыс. руб. (1 000 тыс. руб. – обл. бюджет, 1 070 тыс.руб. бюджет Ольховатского городского поселения, 536 – внебюджетные источники); 2019 год – 3620 тыс. руб. (2473 тыс. руб. – обл. бюджет, 570 тыс.руб. бюджет Ольховатского городского поселения, 577 – внебюджетные источники); 2020 год – 2773,4 тыс. руб. (2199 тыс. руб. – обл. бюджет, 574,4 тыс.руб. бюджет Ольховатского городского поселения); 2021-2025 год – 224082 тыс. руб. (32243 тыс. руб.- федеральный бюджет, 187786 тыс. руб. – обл. бюджет, 3288 тыс.руб. бюджет Ольховатского городского поселения, 765 тыс.руб. - внебюджетные источники). Источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Ольховатского городского поселения, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Оснащение потребителей коммунальных услуг приборами учета энергоресурсов: - 8 приборов учета тепла; - 11 приборов учета холодной воды на скважинах; - 9 общедомовых прибора учета холодной воды. |
|  | 2. Увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета при реализации мероприятий программы: - холодной воды до 95 %; - тепловой энергии до 95 %; - электрической энергии до 100%; - газа до 97,5%. |
|  | 3. Экономия коммунальных ресурсов в жилищном фонде (т.е. увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием общедомовых приборов учета). |
|  | 4. Экономия энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии, воды, природного газа), связанная: - с повышением теплозащиты зданий, теплоизоляцией трубопроводов и оборудования. |
|  | 5. Строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений улучшит качество снабжения населения питьевой водой, снизит затраты на аварийные ремонты, бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой. |
|  | 6. Установка приборов учета на скважинах значительно снизит затраты на потребляемую электроэнергию, продлит срок эксплуатации водозаборного оборудования. |
|  | 7. Оборудование объектов преобразователями частоты и устройствами мягкого пуска электродвигателей снизит затраты на электроэнергию при эксплуатации электродвигателей и затраты на ремонт электроустановок за счет «щадящего» режима работы. |
|  | 8. Обустройство уличного освещения повысит уровень благоустройства Ольховатского городского поселения, повысит безопасность жителей Ольховатского городского поселения и дорожного движения, улучшит комфортность и условия проживания граждан, а так же качество освещения улиц Ольховатского городского поселения. |
|  | 9. В результате строительства биологических очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки для рп. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области будет достигнуто решение социально-экономических проблем Ольховатского городского поселения, улучшение условий содержания и функционирования объектов социальной сферы, повышение надежности систем водоотведения, обеспечение возможности внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшение экологической ситуации |
|  | 10. Строительство (установка) блочно-модульной котельных даст решение социально-экономических проблем Ольховатского городского поселения, улучшение условий содержания и функционирования объектов социальной сферы, повышение уровня газификации и надежности систем теплоснабжения, обеспечение возможности внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшение экологической ситуации. |

2. Обоснование необходимости разработки программы

Программа содержит комплекс мероприятий, предотвращающих снижение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих ликвидацию дотационности ЖКХ и вывод отрасли в режим устойчивого достаточного финансирования. Программа направлена на обеспечение комфортных безопасных условий проживания в жилищах. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий (техническая составляющая программы), так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию коммунальных предприятий к эффективному и рациональному хозяйствованию, максимальному использованию собственных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей (организационно-экономическая составляющая программы). В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, надежность работы систем энергоснабжения, водоснабжения.

Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов прежде всего обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования, нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения.

Таблица №1

| Информация о состоянии коммунальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |
| 1. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность водозаборных сооружений | куб.м. в сутки |  | 3140 |  | 3288 |  | 3288 |  | 3288 |  | 3288 | 4056 |  | 4056 |  | 4056 |  | 4056 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | башня Рожновского | шт. |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | Одиночное протяжение водопроводов | км |  | 41,6 |  | 41,6 |  | 41,6 |  | 41,6 |  | 41,6 | 47,9 |  | 47,9 |  | 47,9 |  | 47,9 |  |  |
|  |  | Отпуск воды за год всем потребителям | тыс.куб.м. |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 230 | 375 |  | 375 |  | 375 |  | 375 |  |  |
|  |  | в т.ч. населению и на коммунально- бытовые нужды | тыс.куб.м. |  | 200 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  | 220 | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 |  |  |
|  |  | Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  |  |
| 2. |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность очистных сооружений | тыс.куб.м в сутки |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  |  | в т.ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  |  | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км |  | 8,05 |  | 8,05 |  | 8,05 |  | 8,05 |  | 8,05 | 8,05 |  | 8,05 |  | 8,05 |  | 8,05 |  |  |
|  |  | Одиночная протяженность главных коллекторов | км |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Пропуск сточных вод за год | млн.куб.м |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| 3. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность источников теплоснабжения, всего | Гкал/час |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЭЦ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котельные | Гкал/час |  | 3,6 |  | 3,68 |  | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 |  |  |
|  |  | из них муниципальные | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепловые сети | км |  | 4,56 |  | 4,56 |  | 4,56 |  | 4,56 |  | 4,56 | 4,56 |  | 4,56 |  | 4,56 |  | 4,56 |  |  |
| 4. |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность уличной газовой сети | км |  | 29,9 |  | 29,90 |  | 29,90 |  | 29,90 |  | 29,90 | 29,90 |  | 29,90 |  | 29,90 |  | 29,90 |  |  |
|  |  | Число газифицированных квартир на конец года, всего | ед. |  | 1434 |  | 1435 |  | 1437 |  | 1440 |  | 1450 | 1450 |  | 1450 |  | 1450 |  | 1450 |  |  |
| 5. |  | Электрификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мощность трансформаторных подстанций | ед./кВА |  | 29/7206 |  | 29/7206 |  | 29/7206 |  | 29/7206 |  | 29/7206 | 29/7206 |  | 29/7206 |  | 29/7206 |  | 29/7206 |  |  |
|  |  | протяженность электрических сетей | км |  | 95,4 |  | 95,4 |  | 95,4 |  | 95,4 |  | 95,4 | 95,4 |  | 95,4 |  | 95,4 |  | 95,4 |  |  |
| 6. |  | Гостиницы | ед./мест |  | 1/22 |  | 1/22 |  | 1/22 |  | 1/22 |  | 1/22 | 1/22 |  | 1/22 |  | 1/22 |  | 1/22 |  |  |
| 7. |  | Пожарные депо | ед./машин |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 |  |  |
| 8. |  | Кладбища | еди. |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |
| 9. |  | Затраты на "Коммунальное хозяйство" из бюджета поселения | тыс. рублей |  | 1298,2 |  | 1675 |  | 1676 |  | 1676 |  | 1676 | 1676 |  | 1676 |  | 1676 |  | 1676 |  |  |

Таблица №2

Информация о состоянии жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 97,2 | 122,2 | 122,37 | 122,67 | 122,97 | 122,97 | 122,97 | 122,97 | 122,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м. | 1,86 | 1,5 | 0,9 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 95,34 | 120,7 | 121,47 | 121,27 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 121,47 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 22,4 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 60 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5.2. | канализацией | % | 49 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  |
|  | - сжиженным газом | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  |
| 5.6. | центральным отоплением | % | 40 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс. руб. | 30 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 90 | 94 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 413 | 405 | 412 | 417 | 417 |  |  |  |  |

3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Вопрос реформирования ЖКХ в Ольховатском городском поселении является важнейшим вопросом социальной и экономической политики в настоящее время. Программа должна улучшить состояние жилищного фонда, качество обслуживания населения, защитить его законные права и интересы, повысить эффективность отрасли в целом и обеспечить переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме услуг ЖКУ потребителями, в том числе и населением. Реформирование отрасли предусматривает переход на полную оплату населением ЖКУ, но при этом будут разработаны механизмы социальной защиты малоимущих слоев населения и снижения необоснованных затрат в ЖКХ, т.е. снижения тарифов оплаты за ЖКУ, при этом будет учитываться платежеспособность населения. Расходы, связанные с оплатой за ЖКУ, не должны по окончании реформы превышать 22% от совокупного дохода семьи. Следовательно, категориям граждан с низким уровнем дохода будут начисляться субсидии.

Цели программы будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и энергосберегающего оборудования, разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета в период на 2016 - 2025 годы. Целевые индикаторы программы приведены в Таблице №13.4.Перечень основных мероприятий программы Таблица № 3

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г | 2018 г |  | 2019 г | 2020 г | 2021г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Информирование населения в СМИ о необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также проведение разъяснительной работы с гражданами Ольховатского городского поселения о целесообразности перехода от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов (путем установления приборов учета) | 2016-2025 | Администрация Ольховатского городского поселения | Не требуется | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Формирование положительного мнения о необходимости проведения мероприятий в области энергосбережения и переходу от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов |
| Оснащение объектов социальной сферы приборами учета | 2017 | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет городского поселения | 0,00 | 150 |  | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | Снижение платежей, совершенствование взаиморасчетов и повышение точности учета |
| Оснащение жилых многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | 2016-2025 | ООО «Твой дом» Филиал ОАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго" | Средства собственников | 184 | 189,5 |  | 300 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123,5 | Снижение платежей, совершенствование взаиморасчетов и повышение точности учета |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений | 2016-2025 | ИП Лунев А.И. | Средства собственников | 96 | 127 |  | 180 | 127 | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1075 | Сокращение тепловых потерь зданий, сооружений |
| Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 2016-2025 | ИП Лунев А.И. | Средства собственников | 124 | 100 |  | 56 | 0,00 | 0,00 | 220 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 | Сокращение тепловых потерь трубопроводов |
| Строительство системы водоснабжения в р.п. Ольховатка Ольховатского муниципального района Воронежской области | 2022-2023 гг | Администрация Ольховатского городского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76036 | Улучшения качества снабжения населения питьевой водой, снижение затрат на аварийные ремонты, бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой, независимо от сезонного колебания объемов потребления |
|  |  |  | Консолидированный бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2473 | 0,00 | 0,00 | 658 | 40662 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Установка счетчиков холодной воды на скважинах | 2016-2025 | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет городского поселения | 0,00 | 175 |  | 70 | 70 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 | Учет фактически потребляемой воды для анализа эффективности работы системы водоснабжения |
| Оборудование объектов преобразователями частоты и устройствами плавного пуска электродвигателей | 2016-2025 | ИП Лунев А.И. | Собственные средства | 230 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 | Экономия электроэнергии, снижение затрат на ремонт электроустановок |
| Обустройство уличного освещения | 2016-2025 | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 |  | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800 | Благоустройство территории, улучшение качества жизни населения |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 400 | 400 | 1000 |  | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| Строительство биологических очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки для рп. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области | 2022 г | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2199 | 0,00 | 101574 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103981 | Одной из проблем, весьма актуальных в наше время, является необходимость реконструкции очистных сооружений, построенных в 70-х годах прошлого века, Применяемые на таких очистных сооружениях технологии и оборудование устарели, не соответствуют современным нормативам в области охраны окружающей среды и требуют замены. |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 0,00 | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Строительство (установка) блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Никитина, 26 | 2022-2023 гг | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2787 | 24416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27258 | Разбивка котельной, расположенной по адресу: р.п. Ольховатка, ул. Никитина, 26, на два участка теплоснабжения, для ухода от низкого уровня загрузки данной котельной, достижения качества коммунальной услуги по теплоснабжению. |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Строительство (установка) блочно-модульной котельной для жилых домов по ул. Славянская, 2а и по ул. Коммунальная, 1, расположенных в р.п. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области | 2022-2023 гг | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2294 | 15395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17718 | Достижения качества коммунальной услуги по теплоснабжению для многоквартирных домов по ул. Коммунальной д.1 и Славянской д.2а |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1034 | 1141,5 |  | 2606 | 3620 | 2773 | 6021 | 175512 | 41371 | 709 | 709 | 235496,5 |  |

4.1. Информирование населения в СМИ о необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также проведение разъяснительной работы с гражданами Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области о целесообразности перехода от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов (путем установления приборов учета)

Цель мероприятия - формирование положительного мнения о необходимости проведения мероприятий в области энергосбережения и перехода от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов

Цель мероприятия будет достигнута путем: проведения общих собраний жильцов многоквартирных домов, публикаций статей в средствах массовой информации и т.д.

Финансирование мероприятия – не требуется.

4.2. Оснащение объектов социальной сферы приборами учета

Цель мероприятия - Снижение платежей, совершенствование взаиморасчетов и повышение точности учета

Цель мероприятия будет достигнута путем: установки приборов учета (тепла, воды, электроэнергии) на объектах социальной сферы.

Таблица № 4

Оснащение объектов социальной сферы приборами учета

|  | № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Исполнитель |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г |  | 2017г | 2018 г | 2019г | 2020г | 2021 г | 2022 г | 2023г | 2024 г | 2025 г |  |  |
| 1. |  | Установка прибора учета тепловой энергии Заболотовского Дома Культуры МКУ «КДЦ «Слобода» ОГП» |  | Администрация Ольховатского городского поселения |  | Бюджет городского поселения |  | 0,00 |  | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 150 |

4.3. Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений

Цель мероприятия

– экономия холодной воды, совершенствование взаиморасчетов и повышение точности учета;

- совершенствование взаиморасчетов и повышение точности учета тепловой энергии.

Цель мероприятия будет достигнута путем: установки общедомовых приборов учета (воды, тепла, электроэнергии) в многоквартирных домах.

Таблица № 5

Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  |
| 1. | Установка общедомовых прибора учета холодной воды в многоквартирном доме по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ул.Никитина №14 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 1.2. | ул.Никитина №16 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 1.3. | ул.Никитина №18 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 1.4. | ул.Октябрьская №29 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 |
| 1.5. | ул.Октябрьская №31 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 |
| 1.6. | ул.Советская,1 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | -- | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 |
| 1.7. | ул.Советская,3 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 1.8. | ул.Советская,5 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 1.9. | ул.Советская,7 р.п.Ольховатка | ООО «Твой дом» | Средства собственников | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 2. | Установка общедомовых счетчиков тепла |  | Средства собственников | -- | 150 | 300 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900 |
| 3. | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии | Филиал ОАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго" | Внебюджетные источники | 138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138 |
|  | ИТОГО |  |  | 184 | 189,5 | 300 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123,5 |

4.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений

Цель мероприятия – улучшить повышение  тепловой  защиты  зданий,  строений, сооружений.

Цель будет достигнута путем обоснование перспективных удельных расходов тепловой энергии для жилых зданий, строений, сооружений.

Таблица № 6

Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017гггггг | 2018г. | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  |
| 1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений | ИП Лунев А.И. | Средства собственников | 96 | 127 | 180 | 127 | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1075 |

4.5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

Цель мероприятия будет достигнута путем снижения расходов на тепловую энергию.

Таблица 7

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  |
| 1. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | ИП Лунев А.И. | Средства собственников | 124 | 100 | 56 | 0,00 | 0,00 | 220 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 |

4.6. Строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений в р.п. Ольховатка Ольховатского муниципального района Воронежской области

Цель мероприятия – улучшения качества снабжения населения питьевой водой, ликвидация дефицита воды в летний период.

Цель будет достигнута путем замены морально и физически устаревшего участка центрального водопровода снижение затрат на аварийные ремонты) и вводом в эксплуатацию двух новых скважин (бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой, независимо от сезонного колебания объемов потребления.

Таблица №8

|  | Наименование | Исполнитель | Источник финансирования | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Строительство системы водоснабжения в р.п. Ольховатка Ольховатского муниципального района Воронежской области» | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2453 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| 2 | Строительство системы водоснабжения в р.п. Ольховатка Ольховатского муниципального района Воронежской области | Администрация Ольховатского городского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32243 |
|  |  |  | Конселидированный бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 | 40662 | 0,00 | 0,00 | 41320 |
|  | итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2473 | 0,00 | 0,00 | 32901 | 40662 | 0,00 | 0,00 | 76036 |

4.7. Установка приборов учета на скважинах

Цель мероприятия – учет фактически потребляемой воды для анализа эффективности работы системы водоснабжения.

Таблица №9

|  | Наименование | Исполнитель | Источник финансирования | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка счетчиков холодной воды на скважинах. | ИП Лунев А.И. | бюджет городского поселения | -- | 175 | 70 | 70 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 0,00 |  | 385 |
|  | Всего |  |  | -- | 175 | 70 | 70 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 |  | 0,00 | 385 |

4.8.Оборудование объектов преобразователями частоты и устройствами плавного пуска электродвигателей

Цель мероприятия – экономия электроэнергии при эксплуатации электродвигателей все автоматизированным управлением, снижение затрат на ремонт электроустановок за счет «щадящего» режима работы.

Таблица №10

| п/п № | Наименование | Исполнитель | Источник финансирования | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020 | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование объектов преобразователями частоты и устройствами плавного пуска электродвигателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор «Малобазовский» | ИП Лунев А.И. | Собственные средства | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 |
| 2 | Водозабор Центральный | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 |
| 3 | Котельная ул. Никитина р.п.Ольховатка | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет городского поселения | 0,00 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 |
|  | Всего |  |  | 230 | 80 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 |

4.9. Обустройство уличного освещения

Цель мероприятия – благоустройство территории, улучшение качества жизни населения.

Таблица №11

| п/п № | Наименование | Исполнитель | Источник финансирования | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта уличного освещения (ул.Полевая п.Большие Базы ул.Заречная п.Заболотовка) | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет городского поселения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 |
| 2 | Строительство объектов уличного освещения | Администрация Ольховатского городского поселения | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 400 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5000 |
| 3 | Обустройство уличного освещения | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет городского поселения | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 |
|  | Всего |  |  | 400 | 400 | 2000 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6800 |

4.10 Строительство биологических очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки для рп. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области.

В наше время проблемы водоотведения и очистки сточных вод, становятся очень актуальными в связи с многочисленными экологическими бедствиями.

Одной из проблем, весьма актуальных в наше время, является необходимость реконструкции очистных сооружений, построенных в 70-х годах прошлого века, для разделения хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Применяемые на таких очистных сооружениях технологии и оборудование устарели, не соответствуют современным нормативам в области охраны окружающей среды и требуют замены.

Для достижения качества коммунальной услуги по водоотведению для рп. Ольховатки Ольховатского района, требуется строительство биологических очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

|  | Наименование | исполнитель | Источник финансирования | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Строительство биологических очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки для рп. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области» | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2199 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2 | Строительство биологических очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки для рп. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101574 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101574 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 |
|  | итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203 | 0,00 | 101778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103981 |

4.11. Строительство (установка) блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Никитина, 26.

Котельная (1991 года ввода в эксплуатацию, мощность котельной – 3,1 Гкал/ч, присоединенная мощность – 1,47 Гкал/ч), осуществляет теплоснабжение объектов жилищного фонда многоквартирные дома: ул. Коммунальная д.1, Славянская д.2а, Никитина д.14, Никитина д.16, Никитина д.18, Никитина д.20, Никитина д.22, и объект социальной сферы детский сад «Белочка», административное здание «РавАгроПро». Согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» срок эксплуатации данной котельной (20 лет) истек, требуется строительство новой котельной.

|  | Наименование | исполнитель | Источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Строительство (установка) блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Никитина, 26» | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2787 | 0,00 | 0,00 | 2787 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 2 | Строительство (установка) блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Никитина, 26 | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24416 | 0,00 | 24416 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 | 0,00 | 49 |
|  | итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2793 | 24465 | 0,00 | 27258 |

4.12. Строительство (установка) блочно-модульной котельной для жилых домов по ул. Славянская, 2а и по ул. Коммунальная, 1, расположенных в р.п. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области.

В рамках обследования объектов теплового комплекса р.п.Ольховатка , с целью разбивки котельной, расположенной по адресу: р.п. Ольховатка, ул. Никитина, 26, на два участка теплоснабжения, для ухода от низкого уровня загрузки данной котельной и ликвидации тепловой сети протяженностью 622 мм в двухтрубном исполнении, достижения качества коммунальной услуги по теплоснабжению для многоквартирных домов по ул. Коммунальной д.1 и Славянской д.2а требуется строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт.

|  | Наименование | исполнитель | Источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Строительство (установка) блочно-модульной котельной для жилых домов по ул. Славянская, 2а и по ул. Коммунальная, 1, расположенных в р.п. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области» | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2290 | 0,00 | 0,00 | 2290 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2 | Строительство (установка) блочно-модульной котельной для жилых домов по ул. Славянская, 2а и по ул. Коммунальная, 1, расположенных в р.п. Ольховатка, Ольховатского района, Воронежской области | Администрация Ольховатского городского поселения | Бюджет Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12399 | 0,00 | 12399 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 25 |
|  | итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2294 | 12424 | 0,00 | 14718 |

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществлять из следующих источников:

Таблица №12

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Финансирование по годам (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2017 г | 2018 г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  |
| 1. | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32243 |
| 1.2. | Областной бюджет | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 1000 | 2473 | 2199 | 81882 | 102232 | 5077 | 36815 | 0,00 | 193548 |
| 1.3. | Бюджет Ольховатского городского поселения. | Тыс.руб. | 400 | 725 | 1070 | 570 | 574,4 | 3288 | 1381 | 719 | 853 | 709 | 6627,4 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | Тыс.руб. | 634 | 416,5 | 536 | 577 | 0,00 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 2928,5 |
| Всего |  | Тыс.руб. | 1034 | 1141,5 | 2606 | 3620 | 2773,4 | 85323 | 136009 | 5949 | 37821 | 862 | 232256 |

6.Механизм реализации программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик-координатор программы - администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района.

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком (заказчиком-координатором) программы.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района, выделяемых на реализацию программ, осуществляет лицо, уполномоченное на проведение внутреннего финансового контроля администрации Ольховатского городского поселения.

Мониторинг реализации программ осуществляет администрация Ольховатского городского поселения.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры позволят:

- затормозить снижение энергоэффективности и обеспечить сохранение в среднем постоянного уровня энергетической стоимости товарной продукции в жилищно-коммунальном комплексе;

- систематизировать и упорядочить взаиморасчеты между потребителями услуг и поставщиками;

- смягчить негативное восприятие населением перехода к системе оплаты за потребленные энергоресурсы по приборам учета;

- снизить бюджетные расходы на оплату энергоресурсов, потребленных объектами социальной сферы (учреждениями образования, культуры и др.).

Оценку эффективности осуществления энергосберегающих мероприятий, предусмотренных Программой, повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Ольховатского городского поселения на 2016 – 2025 годы предполагается осуществлять с помощью индикаторов оценки энергоэффективности, представленных в Таблице №13.

Таблица №13

Перечень индикаторов оценки эффективности выполнения программы повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Ольховатского городского поселения на 2016 – 2025 годы

| N | Наименование показателей | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. | % | 65 | 770 | 775 | 885 | 995 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета. | % | 94,3 | 95,2 | 96,4 | 96,8 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. | % | 65 | 73 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |